Crypto Flash APP

前端 + 接口 开发方案

一、项目概况

本方案基于贵司提供的APP界面设计稿（共9张核心页面截图）梳理，使用 uniapp + Vue 开发APP前端，并同步开发前后端对接接口，实现登录认证、资讯快讯、交易点位、个人中心等完整功能。

| 开发内容 | APP前端（uniapp/Vue） + 后端接口开发 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 30 个自然日 |
| 项目价格 | ¥6,300 元（人民币） |
| 交付范围 | 前端18个页面/弹窗 + 后端约42个接口 |

二、前端页面范围（共 18 个）

根据设计稿及功能配套需要，前端共需开发以下页面：

| 序号 | 页面名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录页 | 账号登录 + Web3钱包连接 |
| 2 | 注册页 | 邮箱/手机号注册 |
| 3 | 找回密码页 | 忘记密码流程 |
| 4 | 修改密码页 | 安全设置内 |
| 5 | 2FA绑定/验证页 | 双重验证设置 |
| 6 | 首页 | 精选/日报/数据/更多 4个板块 |
| 7 | 搜索结果页 | 新闻/币种/项目搜索 |
| 8 | 快讯列表页 | 全部/BTC/ETH/山寨币/交易所 筛选 |
| 9 | 快讯详情页 | 含关联点位卡片 |
| 10 | 点位列表页 | 全部/做多/做空/自选 |
| 11 | 点位详情页 | 入场区间/止盈止损/策略说明 |
| 12 | 解锁全部点位弹窗 | NFT购买引导 |
| 13 | 联系客服弹窗 | Telegram/WhatsApp/二维码 |
| 14 | 我的（个人中心） | 主页面 |
| 15 | 我的收藏页 | 快讯/点位收藏列表 |
| 16 | 客服联系方式页 | 独立入口页面 |
| 17 | 消息通知设置页 | 4个开关项 |
| 18 | 风险提示 / 关于我们页 | 静态说明页面 |

备注：其中第2-5、7、15-18项为设计稿未直接体现、但功能闭环所必需的配套页面（如注册、找回密码、收藏列表等），已计入本次开发范围。

三、后端接口对接范围（共约 42 个）

按功能模块划分，后端接口范围如下：

| 功能模块 | 接口数量 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 认证与账号 | 8个 | 注册、登录（账号/Web3/三方）、验证码、找回与重置密码 |
| 用户与安全设置 | 6个 | 个人资料、修改密码、2FA绑定验证、通知设置读写 |
| 首页与行情 | 4个 | 首页流、多空比数据、实时行情、全局搜索 |
| 快讯模块 | 5个 | 列表、详情、收藏、分类、关联点位 |
| 点位模块 | 7个 | 列表、详情、自选、解锁状态、NFT校验解锁、历史点位、状态推送 |
| NFT/链上校验 | 3个 | 钱包持仓查询、购买跳转、获取说明 |
| 收藏模块 | 2个 | 收藏的快讯列表、收藏的点位列表 |
| 客服与静态内容 | 4个 | 客服联系方式、风险提示、关于我们、服务协议 |
| 消息推送 | 3个 | 设备Token注册、消息列表、标记已读 |

说明：实时行情数据、NFT链上持仓校验涉及对接第三方数据服务（如交易所行情接口、链上查询服务），第三方服务由客户提供，本方案包含接口对接开发工作。

四、项目周期安排（30天）

| 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 第1-5天 | 需求确认、UI走查、接口文档定稿、开发环境搭建 |
| 第6-15天 | 前端页面开发（登录/首页/快讯/点位模块） |
| 第16-22天 | 后端接口开发与联调（认证、快讯、点位、NFT校验） |
| 第23-27天 | 剩余页面开发（我的、设置类页面）、全流程联调 |
| 第28-29天 | 整体测试、Bug修复、细节优化 |
| 第30天 | 验收交付、部署上线 |

五、价格与付款方式

| 项目总价 | ¥6,300 元 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 金额较小 能否50% 到平台作为定金开发好后支付剩余到平台并确认 |